БРОЈ: 01-80/2020-26

ДАНА: 25.08.2020.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама набавкама («Сл.гласник РС» бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) директор доноси

О Д Л У К У

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 3/2020

Обуставља се отворени поступак јавне набавке, за набавку радова, изградња хидрантске мреже,  број 3/2020.

Образложење

Врста наручиоца – Установа социјалне заштите - Дом за децу и омладину „Мирослав Антић –Мика“ – установа социјалне заштите, са седиштем у Сомбору, Радоја Домановића 98. Наручилац је дана 17.03.2020. године, донео Одлуку број 01-80/2020, о покретању поступка за јавну набавку бр. 3/2020. Предмет јн 3/2020 су радови – изградња хидрантске мреже, шифра ОРН: 42131160, који је објављен на Порталу 18.03.2020. године.

Подаци из Плана набавки Установе који се односе на предметну јавну набавку:

Процењена вредност, без пдв износи  9.614.551,44 динара, односно 11.537.461,73 динара са пдв динара, економска класификација 511200.

Врста поступка: отворени поступак. Оквирни датуми: Покретање поступка – март 2020. године,  Закључење уговора – април 2020. године,  извршење Уговора – октобар 2020. године.

Разлог оправданости набавке и начин утврђивања процењене вредности:

Набавка се спроводи ради испуњавања законских обавеза из области ППЗ као и подизања безбедности у Установи.

Процењена вредност је утврђена на основу идејног пројекта, увидом у актуелне цене код потенцијалних понуђача, као и анализом предмера и предрачуна радова

Процењена вредност јавне набавке износи, 9.614.551,44 динара, без пдв, односно 11.537.461,73 динара са пдв динара

Поступак јавне набавке обустављен је у фази стручне оцене понуда.

Поступак је обустављен зато што се не би могле испоштовати наложене пмере у пгледу мера спречавања ширења корона вируса. Наиме предмет набавке је изградња спољне и унутрашње хидрантске мреже, што подразумева обимне радове уз пуно радника у кругу Установе као и у просторијама Установе. Тренутно су на снази мере прописане од стране министарства којима је забрањен улаз трећим лицима у установу. Уколико се уз посебну сагласност Министарства улаз дозволи, мере које су на снази не омогућавају извођење обимних и сложених радова у објекту где бораве деца. Мешање корисника са радницима би било немогуће спречити. Због свега наведеног одлучено је као у диспозтиву обе одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ДИРЕКТОР

________________

Нада Carigiet Старчевић